DinerSystem

# Proceso de desarrollo

## Herramientas

se utilizarán como herramientas de servicios de almacenamiento en la nube como github para llevar un control sobre el trabajo individual y grupal del código, google drive para la elaboración de bitácoras, esquemas, métricas etc. y codr.io en casos especiales donde sea necesaria la codificación grupal inmediata. también se utilizara discord para el uso de canales con el fin de mantener comunicación en todo momento con los miembros del equipo.

## Procesos de comunicación

los miembros del equipo nos mantendremos comunicados mediante un canal en discord para la asignación de responsabilidades y resolver dudas entre los mismos miembros, así como para las revisiones de cada semana y para el aumento o decremento de requerimientos.

## Monitoreo

Se utilizaran bitácoras personales donde tendrán como parámetros: el nombre del miembro del equipo, la labor que realizo, fecha en la que realizó dicha labor, tipo de labor.

también se utilizan métricas para medir el avanza individual y grupal: en el individual se medirá su avance mediante el porcentaje que el miembro a trabajado en la responsabilidad que le fue dada.

También se utilizarán métricas individuales donde se medirá el desempeño en el proyecto de cada miembro en el proyecto. estas métricas incluirán: el porcentaje de trabajo hecho en el proyecto (esto se medirá mediante un repositorio en github), la validación de ese porcentaje (el porqué de este), si realizo a tiempo la responsabilidad que se le asignó y si siguió los parámetros establecidos.

A su vez habrá una métrica para el avance grupal donde se medirá el porcentaje aproximado de avance al proyecto, los requerimientos cumplidos hasta el momento y el numero de corrección de errores.

## Calendario

Durante cada semana se asignarán o cambiarán las responsabilidades, las responsabilidades para cada miembro del equipo serán 3: codificación, pruebas y modificaciones.

Durante cada semana se podrán estar añadiendo o eliminando requerimientos según se necesite. Aqui todos los miembros serán responsables

al final de cada semana habrá una revisión grupal de los avances del proyecto. también habrá una fecha para entregar los avances a revisar.

1ra semana .- Planeación del proyecto

2da semana.- Requisitos iniciales, estándares, etc…

3ra semana.-

a) Codificación Responsable: Esteban.

b) Pruebas responsable: Francisco.

c) Modificación responsable: Kristian.

4ta semana.-

a) Codificación Responsable: Kristian.

b) Pruebas responsable: Esteban.

c) Modificación responsable: Francisco

5ta semana.-

a) Codificación Responsable: Francisco.

b) Pruebas responsable: Kristian.

c) Modificación responsable: Esteban

6ta semana.-

a) Codificación Responsable: Esteban.

b) Pruebas responsable: Francisco.

c) Modificación responsable: Kristian.